Verslag Vergadering 19/01/2015

Bibliotheek PXL elfde-linie, glazen lokaal 2

Aanwezig: Nick Thoelen, Arno Van Waeyenberg, Cornel Janssen, Bram Decuypere, Sevak Sarkisjan, Tim Telen, Martijn Bloemen.

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

Verslag: Bram Decuypere

Voorzitter: Nick Thoelen

Inhoud

[1. Goedkeuring verslag vorige vergadering 2](#_Toc409597269)

[2. Agendapunt 2 2](#_Toc409597270)

[3. Agendapunt 3 2](#_Toc409597271)

[4. Varia 2](#_Toc409597272)

# Goedkeuring verslag vorige vergadering

Iedereen heeft het verslag gelezen en goedgekeurd

# Agendapunt 2: Testen

Het testen wordt uitgesteld tot na de “code-freeze”, zowel visueel testen als de effectieve testen schrijven. Er wordt nog te veel verandert om dit nu al te doen.

Ook heeft de groep van SWM een persoon van AON nodig om mee te kunnen testen. Dit om te kunnen kijken wat nog haalbaar is en of het effectief nodig is.

Jenkins is omgezet naar de master branch. En de testen worden dus ook op de master branch uitgevoerd.

De communicatie moet wel nog goed verlopen tussen AON en SWM als er bijvoorbeeld naar de master wordt gepusht. Mathias gaat ook nog een subdomein maken om te testen, zodat hier niets aangepast wordt.

# Agendapunt 3: Migration naar blade

De migrations worden nog uitgesteld omdat de termijn van Azure pas na het einde van het project afloopt.

# Varia

GMD moeten we zeker niet vergeten er bij te zetten. Hier moet ook op geklikt kunnen worden