Vergadering 2 – 17/12/2014

Bibliotheek vergaderlokaal 2

Aanwezig: Nick Thoelen, Arno Van Waeyenberg, Cornel Janssen, Bram Decuypere, Sevak Sarkisjan, Tim Telen, Martijn Bloemen en Marijke Sporen.

Verontschuldigd: /

Afwezig: /

Verslag: Tim Telen

Voorzitter: Cornel Janssen

# Regels

1. Zo weinig mogelijk proberen afwijken van de geplande punten
2. Iedereen probeert zijn bijdrage te leveren
3. Er wordt gewisseld van voorzitter en secretaris zodat iedereen aan de beurt komt
4. Houd er rekening mee dat er bij bepaalde vergaderingen extra regels opgelegd worden
5. Er wordt maximaal 30 minuten vergadert
6. De laatste 5-10 minuten zullen worden gebruikt om punten op te nemen die niet op voorhand gepland werden.

# Te behandelen Agendapunten

* Overlopen verslag vorige vergadering
* Vergadering met de dokter voorbereiden
* Deadlines
* To do

# Besproken onderdelen van Agendapunten

* Overlopen verslag vorige vergadering
  + Iedereen ging akkoord met het verslag van de vorige vergadering.
* Deadlines
  + AON do 24u code inleveren
  + SWM Vrijdag 12u sla en test management
* To do
  + Overzicht issue tracking
  + FTP in orde maken
  + Front-end maken als demo voor dokter

# Problemen

* E-ID is niet simpel!
  + Mogelijke oplossingen:
    - Ssl certificaat importeren van de kaart en dat gebruiken om te authenticeren
      * Nadeel: patientgegevens gaan mogelijk niet ingelezen kunnen worden op IOS.
    - Raspberry pi?
      * Dit willen we niet, omdat dokter dan extra device mee moet hebben.
* Martijn haalde aan dat er te weinig communicatie is binnen de groep. Het is niet duidelijk wie waar mee bezig is.
  + Mogelijke oplossingen:
    - Gekleurde post-its
    - Betere samenwerking tussen de verschillende richtingen
    - Er gaat veel verschil zijn als we een visueel beeld krijgen van de applicatie. Dan zien wij ook de vooruitgang.
  + Martijn gaat erover nadenken hoe we dit kunnen oplossen.
* Logo afdrukken
  + Vragen aan mevrouw Sporen
* MSProject en Achievo
  + Het is niet duidelijk waarom wij Achievo moeten gebruiken als wij MSProject gebruiken.
* Wat gaan we dokter vertellen
  + Website (mag dit)
  + Video
  + Front-end
  + Uitleg waar we mee bezig zijn
  + Demo
  + Hopelijk e-id werkend!
  + QR code?

# Volgende vergadering:

Punten:

* Overlopen verslag vorige vergadering
* Communicatie opnieuw bespreken